- Цел

## Изпълнение, координиране и контрол на всички изискуеми и планирани комуникационни дейности за проектите, финансирани със средства по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ).

- Обхват

Процедурата е задължителна за:

- Контролния орган – Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ);

- Отдел „Връзки с обществеността и протокол“ към Дирекция КИ;

- Директор на дирекция ИПОПТТИ;

- Екип за управление на проекта (ЕУП);

- Експерт-титуляр и експерти-заместници по информация и публичност/комуникация;

- Отдел „Координация и изпълнение на проекти по ОПТТИ“ към Дирекция ИПОПТТИ;

- Правила

## 3.1. общи положения

Информацията и публичността/комуникацията на проектно ниво са основна отговорност на АПИ и са задължение на АПИ в качеството й на Бенефициент по МСЕ. Участници в процеса на изпълнение, координация и контрол на дейностите по информация и публичност/комуникация са: Екипът за управление на проекта, Дирекция ИПОПТТИ, експертите по информация и публичност/комуникация от Дирекция ИПОПТТИ, определени със Заповед на Председателя на УС на АПИ, отдел „Връзки с обществеността и протокол“ към Дирекция КИ (когато е приложимо). Контролни функции може да изпълнява Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) - контролиращ орган съгласно Оперативно споразумение РД-02-30-10/04.04.2018 г. и във връзка с Постановление № 76 на Министерския съвет от 04.04.2014 г., изменено с Постановление № 114 от 15.06.2017 г.

Основните задължения на АПИ са следните

  - АПИ се задължава да поставя постоянна обяснителна табела (може и да се възложи на изпълнителите по договорите за изпълнение на обществени поръчки) на видимо място и с подходящ размер не по-късно от 3 месеца след приключване на работите по обекта в случаите, когато са изпълнени следните условия:

- Общата стойност на публичното финансиране надхвърля 500 000 евро;

- Същността на операцията се състои в придобиване на физически обект, финансиране на инфраструктура или строителни дейности.

Техническите характеристики на постоянните табели следва да са в съответствие с изискванията на чл. 5 от РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 821/2014 НА КОМИСИЯТА от 28 юли 2014 година, за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, докладването относно финансовите инструменти, техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и съхранение на данни (Наричан за краткост по-долу „Прилагащия Регламент“), а именно: Наименованието на операцията и главната цел на дейността, подпомагана от операцията, емблемата на Съюза заедно с позоваването на Съюза и позоваването на фонда или фондовете, които се изобразяват върху постоянната табела или постоянния билборд, посочени в раздел 2.2, точка 5 от приложение XII към Регламент (ЕС) № 1303/2013, заемат най-малко 25 % от обяснителната табела.

  - По време на изпълнението на операцията, АПИ се задължава (може и да се възложи на изпълнителите по договорите ) да постави билборд на строителната площадка на всеки обект, когато са изпълнени следните условия:

-  	Общата стойност на публичното финансиране надхвърля 500 000 евро;

- 	Същността на операцията се състои във финансиране на инфраструктура или строителни дейности.

Технически характеристики на временните билбордове следва да са изпълнени в съответствие с изискванията на чл. 5 от Прилагащия Регламент, а именно: Наименованието на операцията, главната цел на операцията, емблемата на Съюза заедно с позоваването на Съюза и позоваването на фонда или фондовете, които се изобразяват върху временния билборд, посочен в раздел 2.2, точка 4 от приложение XII към Регламент (ЕС) № 1303/2013, заемат най-малко 25 % от билборда.

Когато операцията е завършена, билбордът трябва да бъде заменен с постоянна обяснителна табела.

Когато една операция получава финансиране от МСЕ, АПИ се задължава да гарантира, че тези които участват в операцията са информирани за това финансиране по подходящ начин.

Всеки документ, касаещ операцията, трябва да съдържа информация или послание, чрез което да се подчертава, когато е подходящо, че операцията е съфинансирана от МСЕ.

Правила по отношение на технически характеристики, касаещи информацията и публичността/комуникацията

Съгласно чл. 4 от Прилагащия Регламeнт, всички мерки за информация и публичност/комуникация, изпълнявани от АПИ и/или от изпълнители на проекти трябва да включват следното:

- Европейският символ, съгласно графичните стандарти заложени в Приложение ІІ на Прилагащия регламент и изписване на текста „Европейски съюз”

- Препратка към Механизъм за свързване на Европа.

Техническите изисквания по отношение на Европейският символ могат да бъдат намерени на интернет адрес: http://publications.europa.eu/code/bg/bg-5000100.htm

Техническите изисквания по отношение на логото на МСЕ са публикувани на интернет адрес http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos

При изпълнение на мерките по информация и комуникацията бенефициентът, както и  изпълнителят на мерките за информация и комуникация се придържа към изискванията, посочени в Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г., включително Приложението към нея „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г.“ същият е публикуван на следния интернет адрес https://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/narachnici-rakovodstva-pravila/item/14878-iziskvaniya-za-informatziya-i-publichnost

Комуникационните дейности обхващат целия период на изпълнение на проекта, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ  до последната планирана дейност по информация и публичност/комуникация, в т. ч. поставяне на постоянните обяснителни табели.

Във всеки документ, свързан с изпълнението на операция, който се използва за обществеността или за участниците, включително всяко присъствено или друго удостоверение, се посочва, че проектът се осъществява с подкрепата на Механизъм за свързване на Европа.

По време на изпълнението на дейност, подпомагана от ЕФРР или Кохезионния фонд, бенефициентът, респективно Изпълнителят на мерките за информация и комуникация, поставя на видимо за обществеността място временен билборд с големи размери за всяка операцията, която представлява финансиране на инфраструктура или строителни дейности и за която общата публична подкрепа надхвърля 500 000 EUR.

След завършване на обекта, но не по-късно от срока за приключване на дейностите по информация и комуникация (определен в договора) Изпълнителят на мерките за информация и комуникация поставя постоянна табела с големи размери на видимо за обществеността място в началото и в края на участъка – предмет на проекта.  Табелата се изготвя в съответствие с техническите характеристики, приети от Комисията съгласно член 115, параграф 4, Регламент 1303/2013.

Когато е подходящо, всеки документ, включително сертификат за участие или друг вид сертификат, касаещ операцията, съдържа информация или послание, чрез което се посочва, че операцията е съфинансирана съответно от Механизма за свързване на Европа.

Бенефициентът се задължава да информира изпълнителя/ите на проекта, че операцията е избрана за частично финансиране от Механизъм за свързване на Европа.

Бенефициентът, и съответно изпълнителят на мерките за информация и комуникация спазват правила относно техническите характеристики, касаещи информацията и комуникацията, като всички материали за информация и комуникация, насочени към различните целеви групи, включват следното: Емблемата на съюза се създава в съответствие с графичните стандарти, определени в приложение II на Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/ 2014 на Комисията от 28 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕОС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, докладването относно финансовите инструменти, техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и съхранение на данни.

  - 3.2. ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

- Подписано Договорно споразумение  за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на АПИ с Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ (ИАИМ) към Европейската комисия;

- Подписан от АПИ, в качеството и на Възложител, договор за услуги/доставки/строителство за изпълнение на проект, с включени клаузи за изпълнение на мерките за информация и публичност/комуникация, съгласно изискванията на Регламент 1303/2013, Регламент 821/2014. Изпълнението на мерките по информация и публичност/комуникация може да се възложи на изпълнителя на проектирането и/или строително-монтажните работи или на отделен изпълнител, отговорен само за реализирането на тези мерки.

3.3. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА/СРОКОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ

- Поддържане на пряк контакт и обмяна на информация между Договарящия орган, Контролния орган, ЕУП, експертите по информация и публичност/комуникация в дирекция ИПОПТТИ, отдел „Връзки с обществеността“към дирекция КИ, дирекция АРОК и други, свързани с дейности по реализацията на проекти, финансирани по МСЕ.

срок: постоянен

отговорен: ЕУП и експертите по информация и публичност/комуникация в дирекция ИПОПТТИ

- По време на осъществяването на проекта бенефициентът информира обществеността за получената от Фондовете подкрепа, като включва на уебсайта на бенефициента кратко описание на операцията, включително на нейните цели и резултатите от нея, и откроява финансовата подкрепа от Съюза.

срок: постоянен

отговорен: ЕУП и експертите по информация и публичност/комуникация в дирекция ИПОПТТИ съвместно с отдел „Връзки с обществеността и протокол“ към дирекция КИ

- Преглед и при липса на забележки от страна на експертите по информация и публичност/комуникация в дирекция ИПОПТТИ - представяне за съгласуване от Контролния орган – МРРБ на Комуникационния план (КП), представен от Изпълнителя на мерките за информация и публичност/комуникация за проекта

срок: 5 работни дни от получаване на КП от Изпълнителя на мерките за информация и публичност/комуникация в дирекция ИПОПТТИ

отговорен: експертите по информация и публичност/комуникация в дирекция ИПОПТТИ

- Преглед и съгласуване/предоставяне на забележки и коментари от Контролния орган – МРРБ на/по Комуникационния план (КП), представен от Изпълнителя на мерките за информация и публичност/комуникация за проекта

срок: 5 работни дни от получаване на КП в Контролния орган – МРРБ

отговорен: Контролния орган – МРРБ

- Процедура по утвърждаване на КП от Председателя на УС на АПИ (подготовка на доклад до УС на АПИ и въз основа на протоколно решение на УС – предоставяне на КП за утвърждаване от Председателя на УС на АПИ)

срок: 7 работни дни от по-късната дата на получаване на съгласуване на КП от Контролния орган – МРРБ

отговорен: експертите по информация и публичност/комуникация в дирекция ИПОПТТИ

- Преглед на отчетите на Изпълнителя (междинни и окончателен) за изпълнение на КП

срок: 5 работни дни от получаването на  съответния отчет от Изпълнителя в дирекция ИПОПТТИ

отговорен: експертите по информация и публичност/комуникация в дирекция ИПОПТТИ

- Преглед на информационни материали, билбордове, брошури, табели, видео материали и др., представени от изпълнителите и при липса на забележки от страна на експертите по информация и публичност/комуникация в дирекция ИПОПТТИ - представяне за съгласуване от отдел „Връзки с обществеността и протокол“ към дирекция КИ (когато е необходимо) и от Контролния орган – МРРБ.

срок: 5 работни дни от получаването на  съответния материал от Изпълнителя в дирекция ИПОПТТИ

отговорен: експертите по информация и публичност/комуникация в дирекция ИПОПТТИ

- Преглед и съгласуване или предоставяне на забележки и коментари от отдел „Връзки с обществеността и протокол“ към дирекция КИ (когато е необходимо) и от Контролния орган – МРРБ на/по представените информационни материали, билбордове, брошури, табели, видео материали и др.

срок: 5 работни дни от получаване на материалите от експертите по информация и публичност/комуникация в дирекция ИПОПТТИ

отговорен: отдел „Връзки с обществеността и протокол“ към дирекция КИ и Контролния орган – МРРБ

- Координиране и участие в мероприятия по публични събития за представяне на проекта - официална церемония „първа копка”, официална церемония за откриване на обекта, инспекции и др.

срок: постоянен

отговорен: експертите по информация и публичност/комуникация в дирекция ИПОПТТИ, съвместно с експертите от ЕУП и отдел „Връзки с обществеността и протокол“ към дирекция КИ

- Координация при изготвянето на информация за Годишните доклади за напредъка във връзка с изпълнение дейностите по информация и публичност/комуникация.

срок: до 20 работни дни преди крайната дата за представяне на Годишния доклад в ИАИМ (31 март)

отговорен: експертите по информация и публичност/комуникация в дирекция ИПОПТТИ, съвместно с експертите от ЕУП

- Изготвяне на информация за окончателен доклад по проект. В срок не по-късно от 60 дни преди срокът за представянето на окончателния доклад по проекта в Договарящия орган (Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“), бенефициентът изготвя отчет за изпълнението на мерките по информация и публичност/комуникация, който да бъде включен към окончателния доклад по проекта.

срок: до 60 дни преди срокът за представянето на окончателния доклад по проекта в Договарящия орган

отговорен: експертите по информация и публичност/комуникация в дирекция ИПОПТТИ, съвместно с експертите от ЕУП

- Предаване на информационните материали по опис  на Ръководителя на ЕУП след приключване на конкретния проект.

срок: до 30 работни дни след приключване на конкретен  проект

отговорен: експертите по информация и публичност/комуникация в дирекция ИПОПТТИ

- Съхранение (на хартиен и електронен носител) на всички информационни материали по проекти, финансирани по МСЕ съгласно регламентираните срокове .

срок: съгласно регламентираните срокове

отговорен: експертите по информация и публичност/комуникация в дирекция ИПОПТТИ, съвместно с експертите от ЕУП

Комуникацията между административните структури по съответната дейност по настоящата част от процедурния наръчник се извършва с официална кореспонденция и/или по електронен път.