Периодичният доклад за напредъка се изготвя съгласно формуляра за годишен доклад или в друга форма съгласувана с Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ към ЕК. Съдържанието на периодичния доклад включва основно:

1.	ОПИСАНИЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТА

  - Напредъкът на проекта се отчита по Дейности, съгласно съответното Договорно Споразумение.

  - За всяка дейност съвсем накратко се описва какво е извършено и какви проблеми са възникнали. За възникнали проблеми в съответната дейност се описва дали ще доведат до промяна на сроковете на ключовите събития и/или до промяна на стойността. Описват се и мерките, които са предприети за намаляване влиянието на неблагоприятните събития и обстоятелства.

2.	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ СЪБИТИЯ

2.1. 	Ключовите събития се изброяват така както са описани в Договорното споразумение и за всяко от тях се отбелязва дали е изпълнено в срок или има закъснение.

2.2.   Когато за дадено ключово събитие има описани причини за закъснение в т. Описание на напредъка на проекта, се посочва очаквания нов срок за неговото изпълнение и се посочва очакваното закъснение в месеци.

3.	ПРИМЕРНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

Доклад за периода …………………………………….…… и напредъка на

(Изписва се съответното тримесечие и година)

Проект ……………………………………….   № …………………………………

(Изписва се името на проекта)                               (Изписва се номера на проекта по Договорно

споразумение)

ДЕЙНОСТИ

Дейност 1 …………………………………

(Изписва се дейността)

(Следва кратко описание на извършеното по тази дейност, проблемите, причините за тях и мерките за намаляване влиянието им върху ключовите събития и проекта като цяло)

Дейност 2 …………………………………

(Изписва се дейността)

(Следва кратко описание на извършеното по тази дейност, проблемите, причините за тях и мерките за намаляване влиянието им върху ключовите събития и проекта като цяло)

Дейност N …………………………………

(Изписва се дейността)

(Следва кратко описание на извършеното по тази дейност, проблемите, причините за тях и мерките за намаляване влиянието им върху ключовите събития и проекта като цяло)

КЛЮЧОВИ СЪБИТИЯ

- Ключово събитие (Описва се очакваното ключово събитие), прави се препратка по коя от дейностите е това събитие и се дава срокът по Договорно споразумение. След това се описва дали ще се спази срокът/или е спазен за изтекли ключови събития или ако се очаква закъснение кога се очаква да се случи изпълнението.

- Ключово събитие (Описва се очакваното ключово събитие), прави се препратка по коя от дейностите е това събитие и се дава срокът по Договорно споразумение. След това се описва дали ще се спази срокът/или е спазен за изтекли ключови събития или ако се очаква закъснение кога се очаква да се случи изпълнението.

- Ключово събитие (Описва се очакваното ключово събитие), прави се препратка по коя от дейностите е това събитие и се дава срокът по Договорно споразумение. След това се описва дали ще се спази срокът/или е спазен за изтекли ключови събития или ако се очаква закъснение кога се очаква да се случи изпълнението.

Забележка: Периодичните доклади се представят на координатора за проекта от ИА“Иновации и мрежи“ единствено за информация и същите не са изискуеми съгласно договора за БФП.