1.	ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД (ОД)

  - Окончателният Доклад (ОД) се изготвя на английски език и се превежда на български преди неговото одобрение за нуждите на КО.

  - ОД се изготвя и представя на ИАИМ в срок от 12 месеца след приключване на проекта.

  - Отчетният период за ОД обхваща периода от началото проекта до неговото приключване – 31.12.2020 г.

  - Докладът се качва електронно чрез сайта  https://webgate.ec.europa.eu/tentec/grant/asreport/ или https://webgate.ec.europa.eu/tentec

Попълването на Окончателния доклад се извършва съгласно Анекс V към споразумението за БФП:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/beneficiaries-info-point

Всички актуализации, разяснения и допълнения  във връзка със съдържанието и допълненията към Окончателния доклад трябва да се извършват съгласно Указанията и ръководството за изготвяне на Окончателните доклади публикувани на следния интернет адреси:

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/161206_inea_final-report_drafting_guidance.pdf

Към Окончателния доклад се прилагат следните документи, съгласно Споразумението за предоставяне на БФП:

- Окончателен Финансов отчет, който се изготвя в съответствие с приложение VI;

- Сертификат за финансовите отчети и свързаните с тях сметки („сертификат за финансовите отчети“) в съответствие приложение VII, попълнен и подписан от одобрен одитор:

Образците и насоките за попълване са публикувани на адрес: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/useful-documents-and-forms

2.	СРОКОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОД

  - Предварителният ОД се изготвя до 10 март 2021 година от ръководител ЕУП, като проверките стартират след изготвянето на ОД, извършват се съгласно контролен лист „Окончателен Доклад“ и приключват след получаване на Декларация от страната членка на ЕС (Certification of the Member State).

  - Окончателния Финансов отчет, изготвен в съответствие с приложение VI, се изготвя до 10 март 2021 година от финансиста на ЕУП и се прилага към  ОД.

  - Сертификата за финансовите отчети и свързаните с тях сметки („сертификат за финансовите отчети“ приложение VII), се изготвя до 30 март 2021 година от одобрен одитор и се прилага към  ОД.

  - В срок до 10 април ОД заедно с всички приложения, се представя на английски и на български език с официално писмо до Контролния орган за преглед и издаване на Декларация от страната членка на ЕС (Certification of the Member State).

  - Контролния орган връща ОД с препоръки и коментари и/или Декларация от страната членка в срок до 25 април.

  - ЕУП отразяват коментарите на Контролния орган в диалогов режим и окомплектоват ОД за изпращане до ИАИМ в срок до 25 май.

След сключване на Споразумението за БФП между ИАИМ и АПИ е предоставен аванс в размер на 40% от сумата осигурена по МСЕ.  АПИ предоставя на Контролния орган (КО) съвместно с Окончателен доклад Искане за плащане на остатъка (60 % от сумата по МСЕ) съгласно член II.23.2.2 от Споразумението за предоставяне на БФП. Преди тази стъпка, бенефициента е получил сертификат за финансовите отчети и свързаните с тях сметки („сертификат за финансовите отчети“ приложение VII към Споразумението за предоставяне на БФП), попълнен и подписан от одобрен одитор.

Окончателния Финансов отчет се изготвя в съответствие с приложение VI към Споразумението за предоставяне на БФП.

Окончателния Финансов отчет съдържа подробна информация относно допустимите разходи, преглед на разходите, генериране на печалба.

Финансовият отчет се отнася до проекта като цяло, без оглед на това каква част от него е финансирана чрез безвъзмездната финансова помощ. Отчетът трябва да съдържа пълна информация за всички аспекти на изпълнението за периода на изпълнение на проекта.

- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО РАЗДЕЛИ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД

  - ЕУП е отговорен за цялостното изготвяне и окомплектоване на ОД, както и за спазване на сроковете по неговото изготвяне и представяне на съответните институции. ЕУП има отговорността за електронното подаване на ОД, както и качването на всички приложения.

  - Дирекциите от АПИ, имащи отношение към изпълнение, контролиране, финансово отчитане, мониторинг на проекти, съфинансирани от Европейската комисия, съдействат на ЕУП при необходимост.

  - Съдействието се осъществява чрез неформална кореспонденция по електронна поща между координатора от ЕУП до директорите/началниците на отдели/експертите в АПИ, като задължително се копират Ръководителя на ЕУП и Директор ИПОПТТИ.

- ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДА

Основният доклад се качва електронно, заедно с необходимите приложения към него:

- Окончателен Финансов отчет (приложение VI);

- Сертификат за финансовите отчети и свързаните с тях сметки (приложение VII);

- Декларация от страната членка на ЕС (Certification of the Member State).