# Цел

Целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/ е цел и отговорност на всички участници в процеса на управление на тези средства. То се осъществява чрез изградени системи за финансово управление и контрол, част от които е процеса на потвърждаване/верификация на разходите от бенефициента. Чрез този процес се дава увереност за правилното изразходване на средствата от помощта на ЕС в съответствие с нормативната база и специфичните правила.

# Обхват

Процедурата е задължителна за:

- Директор на дирекция  ИПОПТТИ

- Директор на дирекция  БФРП

- Главен счетоводител

Ръководители ЕУП/Началник  отдел Финансова отчетност на проекти по ОПТТИ в дирекция  ИПОПТТ/Ръководител отдел „ Координация и изпълнение на проекти по ОПТТИ“ в  дирекция  ИПОПТТИ

# Правила

## 3.1. Общи положения

Съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета  за създаване на Механизъм за свързване на Европа, Оперативното споразумение между  АПИ и МРРБ , системата за управление и контрол включва процедури, които следва да осигуряват потвърждение на коректността и допустимостта на разходите, декларирани по програмата.

Участници в процеса на верифициране/сертифициране на разходите по МСЕ:

- ИНЕА

- Бенефициент АПИ

- Контролен орган /КО/

- Независим одитор

Крайната цел на всички тези участници е да осигурят точността и регулярността на разходите, декларирани към ЕК за плащания по МСЕ. Верифицирането се извършва в съответствие с принципа за разделение на функциите и отговорностите между органите, включени в този процес.

Процесът на верификация започва от момента на деклариране на разходите за плащания от изпълнителя към бенефициента. Верификацията, която се извършва от бенефициента, представлява потвърждаване на разходите, чрез извършване на административна, финансова, техническа и физическа проверка за действително извършени разходи по съфинансираните дейности/операции в съответствие с принципите за ефективност, ефикасност, прозрачност, проследимост и доказуемост.

Същността на верификацията на разходите по проекти е проверка и потвърждение на допустимостта на извършените разходи, съгласно Договорното споразумение между ИНЕА и АПИ и Процедурен наръчник за управление и изпълнение на проекти, финансирани по МСЕ.

ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ

А. Допустими разходите

Допустимите разходи са определени в Директива 1316/2013 за създаване на Механизъм за свързаност на Европа (Regulation 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 6) и в съответното Договорно споразумение

Б.  Недопустими разходи:

Недопустимите разходи се определят в Договорното споразумение и са в зависимост от приоритета и Поканата, по която е кандидатствано и е одобрен проект за финансиране, но по-важните от тях са: не повече от 10% от общите допустими разходи могат да са  за земя или 15% ако това са изоставени индустриални терени.

ВЕРИФИКАЦИЯ

Верификацията/потвърждаването на разходите от бенефициента цели да установи следното:

- Съответствие с европейското законодателство, национални законови и подзаконови нормативни актове, вътрешни актове, междуинституционални споразумения, договори и др.;

- Законосъобразно и ефективно управление на финансовите ресурси по МСЕ;

- Надеждност, всеобхватност и достоверност на финансовата документация и информация;

- „Добро финансово управление”, т.е. спазване на изискването публичните средства да се разходват и управляват икономично, ефективно и ефикасно;

- Постигане на целите и прозрачност в дейността по МСЕ;

- Опазване на активите и информацията (документацията) по МСЕ;

- Контрол за избягване на двойно финансиране на дейности и активи

- Предотвратяване, разкриване и коригиране на грешки, слабости и пропуски в системите за финансов контрол при управлението на проекти по МСЕ;

- Осигуряване на своевременна и надеждна информация за вземане на правилни управленски решения.

Верификацията на извършените разходи се осъществява чрез административни проверки  (на финансовата и отчетна документация) и чрез проверки на място за установяване напредъка на проекта (реалното физическо изпълнение).

ВИДОВЕ ПРОВЕРКИ ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ

В процеса на верифицирането, бенефициентът АПИ извършва проверка за съответствие и допустимост на дейности и разходи при изпълнение на одобрените проекти и подписаните договори. Контролът се осъществява чрез два вида проверки:

А/ Документална проверка – на проверка подлежат всички разходо-оправдателни и платежни документи, други документи, доказващи извършените разходи по договорапо проекта, съпътстващата документация към актовете за плащане, както и други задължителни документи в зависимост от спецификата на проекта и типа на конкретния договор.

Целта на този вид проверка е:

- наличие на всички изискуеми по договора и българското законодателство документи;

- коректност на съставяне на предоставените документи и пълнота на съдържанието им в съответствие с нормативната уредба и специфичните изисквания по всеки договор;

- проследяване на физическия и финансов напредък на дейностите по проекта/по договора спрямо предвидения от актуалните отчетни документи;

- проверка за допустимост на разходите съгласно българското законодателство и действащата нормативна уредба;

- сравнение на изпълнението спрямо заложените цели и докладваните разходи;

- идентифициране на основните проблеми, допуснати неточности и некоректни записи;

- установяване на потенциална нередност;

- предложение за предприемане на коригиращи действия;

Обхват на проверката (в зависимост от конкретния проект/договор и текущ етап на изпълнение):

а/ Обществени поръчки – проверките се извършват в отдел „Обществени поръчки” към дирекция ОППО и включва проследяване на следните процеси:

- Планиране, организиране и провеждане на обществени поръчки – вид на процедура, качество на документация, методика за оценка и т.н.;

- Изпълнение на договора, съгласно разпределението на отговорностите по Вътрешните правила за управление цикъла  на обществените поръчки

б/ Верифициране на разходите/потвърждаване от страна на бенефициента -  извършва се пълна документална проверка за законосъобразност и допустимост на всички разходи по документи за съответното плащане от експертите отговорни за верификацията по съответния проект в  ЕУП. В зависимост от вида на проекта контролите се извършват от съответните отговорни лица, съгласно контролен лист – Приложение МСЕ В 2/Приложение МСЕ В 3 Верифициране на разходи

в/  Поддържане на счетоводна отчетност и одитна пътека – проверките се извършват в отдел „Счетоводство”, за което се попълва месечен контролен лист Приложение МСЕ В 4 Извършени счетоводни операции  и се подписва от отговорен счетоводител, главен счетоводител и се одобрява от директор БФРП.

г/ Констатирани нередности, рискове и изпълнение на корективни мерки – проверките се извършват от Служителя по нередностите.

д/ Информация и публичност – копия от материали, снимки, публикации и т.н. – проверките се извършват от експерта по Информация и публичност по ОПТТИ или експерт-заместник, отговарящи за изпълнението на изискванията за мерките за информация и публичност. При извършване на планирана проверка се попълва Контролен лист за изпълнение на мерки за информация и публичност.

Б/ Проверка на място за верифициране на разходите – на проверка подлежат всички междинни и окончателни плащания по извършени дейности или събития, подлежащи на верифициране/потвърждаване преди плащане, за да се установи: действително ли са извършени, условията при които се изпълнява дадена дейност или събитие и съответстват ли на договорните условия и заложените по проекта цели. В края на проверката изпълнителя по съответния договор  се запознава с резултатите от проверката /Констативен протокол от проверка на място/ и при необходимост се пристъпва към разписване на корективни мерки. Проверката на място за верифициране на разходи по проекти за проектиране и строителство се извършва съгласно Методология за първо ниво на верификация на извършени разходи от изпълнители по договор за строителство и/или услуга по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 - Приложение Приложение 13.4.5.4.2 към Наръчника за ОПТТИ.

Авансовото плащане по договорите не подлежи на проверка на място за верифициране на разходите, а само на пълна документална проверка на представените документи по авансовото плащане за съответствие с условията на договора и приложимото българско законодателство.

Проверките на място за верифициране на разходи във връзка с междинни или окончателни плащания се извършват от комисия, определена със заповед на  Председателя на АПИ, в която задължително се определя председател и членове, като общият им брой трябва да бъде нечетно число.

При проверка на място за верификация на разходи по договор за техническа помощ за подготовка на проекти в състава на комисията за проверки на място, задължително участва гл. експерт от отдел Подготовка на проекти на проекти по ОПТТИ, дирекция ИПОПТТИ.

При проверка на място за верификация на разходи по договор за проектиране и строителство или само за строителство в състава на комисията задължително участва ключов или неключов експерт от отдел Финансова отчетност на проекти по ОПТТИ, дирекция ИПОПТТИ. При проверка на място за верификация на разходи по договор за проектиране и строителство или само за строителство  в състава на комисията задължително участва Ръководителят на ЕУП или негов заместник/упълномощено лице.

Преди проверката на място, отговорното за верификация лице (верификатор) извършва пълна документална проверка. Верификаторът предава проверените документи на председателя на комисията и запознава всички членове на комисията с резултатите от пълната документална проверка. Преди същинското осъществяване на проверката на място за верификация на разходите по проекта, членовете на комисията трябва да се запознаят с всички технически аспекти на видовете дейности по конкретното плащане, подлежащи на проверка.

Проверката задължително се осъществява в присъствието на представител на изпълнителя и на Консултанта/Строителния надзор, ако е приложимо.

По преценка на ръководителя на проекта (ръководител ЕУП), комисията за проверки на място може да е с постоянен статут за целия срок на изпълнение на договора с изпълнителя или да се сформира комисия за всяка конкретна проверка на място, в зависимост от спецификата на изпълнените дейности.

След извършена проверка се съставя Констативен протокол , който се подписва от всички лица, определени със заповедта и лице, представител на изпълнителя, присъствало на проверката.

Целта на този вид проверка е потвърждение на коректността и допустимостта на разходите като се установи, че:

- заявените за плащане дейности са действително извършени, стоките (материалите) или услугите са доставени, разходите са целесъобразни и законосъобразни съгласно националните и общностните правила;

- за изпълнените дейности, предложени за плащане, са налични всички изискуеми документи, съгласно условията на договора, българското законодателство и действащата нормативна уредба; извършените от изпълнителя дейности по проекта съответстват на заявените такива по представените от изпълнителя и Консултанта/Строителния надзор (където е приложимо) документи за конкретното плащане по договора;

- разходите са коректни и допустими.

Резултати от двата вида проверки (пълна документална и проверка на място за верифициране на разходите):

- верифициране на допустимостта на разходите по конкретното междинно/окончателно плащане по съответния договор;

- проверка за съответствие на заявените за изплащане разходи с ценовите оферти на Изпълнителя, аналитични цени, пазарни цени и др.

- проверка на физическия и финансов напредък по конкретното междинно/окончателно плащане;

- идентифициране на цялостния напредък, рисковете и проблемите при реализиране на проекта;

- навременни решения и съдействие за подпомагане на изпълнението;

- осигуряване на проследима отчетност на извършените разходи по проекта;

- осигуряване на осведоменост и участие на всички заинтересовани лица при управлението и изпълнението на проекта.

В резултат на извършените пълна документална проверка на всички документи по конкретното плащане и проверка на място за верифициране на разходите, се подготвя и подписва контролен лист – Приложение МСЕ В 2 / Приложение МСЕ В 3 Верифициране на разходи, който заедно с пълния комплект документи по съответното плащане се предоставя на отдел „Разплащания по проекти, дирекция БФРП за последващи проверки и процедиране.

Документи, свързани с процеса на верификация

- Искане за авансово/междинно/окончателно плащане.

- Доклад за напредъка на проект – тримесечен/периодичен, годишен и окончателен.

- Финансов отчет – тримесечен /при липса на искане за плащане/.

Необходими разходно-оправдателни документи за докладване на разходи в Годишния доклад

- Фактура, издадена от изпълнителя.

- Контролен лист за верифициране/потвърждаване на разходите (Приложение В 2/Приложение В 3).

- Приемо-предавателен протокол за извършена услуга/доставка/строителство.

- Заповед за назначаване на комисия за приемане на работата на изпълнителя (в случай, че е заложено в договора).

- Протокол за приемане на работата на изпълнителя (в случай, че е

заложено в договора).

- Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверки на място.

- Констативен протокол от извършена проверка на място.

- Искане за плащане от изпълнителя към инженера.

- Издадено уведомление за одобрение от инженера .

- Издаден акт за авансово/междинно плащане.

- Платежно нареждане за извършено плащане на данъчната основа.

- Платежно нареждане за плащане на ДДС със средства на бенефициента.

- Банково извлечение за извършен превод.

- Разпечатка от счетоводната система, доказваща извършения разход.

- И др. изискуеми документи (по договор, указания на Контролния орган  или нормативна база).

Верификация на разходи за възнаграждения на служители, ангажирани с дейности по МСЕ и разходи за управление на проект за ЕУП, назначен със Заповед на Председателя на УС на АПИ

За проекти за осигуряване на възнаграждения за служителите, ангажирани с дейности по МСЕ съгласно длъжностна характеристика, извършената верификация се документира съгласно „Методика  за начина на определяне на задачите и размера на възнагражденията на служителите в АПИ, участващи в  екипите за управление на проекти (ЕУП), финансирана по МСЕ, сектор „Транспорт“

За разходите за управление на проекти, по одобрен бюджет за ЕУП, верификацията се документира чрез контролен лист Приложение В 3/Приложение В 5 Верификацията на разходи за възнаграждения и командировки се извършва след предоставяне на документи за начислени и изплатени възнаграждения от отдел „Финансово-счетоводен“ до ЕУП.

5.2. ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

5.2.1. За извършване на авансово плащане

- Договорното споразумение  има клауза за авансово плащане и планирани суми;

- Договор за услуги/доставки/строителство за изпълнение на инфраструктурните проекти, подписан от АПИ, в качеството му на възложител с включена клауза за авансово плащане към изпълнителя/те.

5.2.2. За извършване на междинно / окончателно плащане

- Действащо  Договорно споразумение  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на АПИ, като бенефициент;

- Действащ договор за услуги/доставки/строителство за изпълнение на инфраструктурните проекти;

- Основание за плащане към изпълнителя;

- Документи от изпълнителя/те на съответен договор за действително  извършени дейности;

- Наличие на нормативно изискване за извършване на съпътстващ разход;

5.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА/СРОКОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ

5.3.1. ПРОЦЕС НА ВЕРИФИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО ИЛИ САМО ЗА СТРОИТЕЛСТВО/ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

- Ръководителят на ЕУП при бенефициента приема документите по конкретното искане за плащане от ръководителя на проекта от страна на изпълнителя / упълномощен представител на изпълнителя и от Консултанта/Строителния надзор (където е приложимо). Ръководителят на ЕУП предава документите на експертите, отговорни за верификация.

срок: при издаване на документите от страна на изпълнителя

отговорен: ръководител ЕУП

- Извършване на проверка на място на напредъка по изпълнението на договора и извършените дейности, свързана с представените документи от комисия, сформирана със заповед на генералния директор, съгласно част 5.3.2  на настоящата процедура. Възложителят подписва представените разходооправдателни документи (фактура и акт за междинно плащане)

срок: до 3 работни дни от постъпване на документите по т. 1

отговорен: Председател на комисията за проверка на място

- При постъпили документи от изпълнителя/те на съответен договор за действително извършени разходи и след представяне на протокол от извършена проверка на място, първа контрола за верифициране на разходите се извършва от ключов експерт Верификация на разходите  към съответното ЕУП.  Лицето, отговорно за верификация на разходите извършва цялостна проверка и попълва съответната контрола в контролен лист (Приложение МСЕ В 2/Приложение МСЕ В 3) включваща:

  - извършване на административен и технически контрол за наличие на основания за плащане;

  - проверка за наличие и достоверност на всички задължителни реквизити в представената фактура;

  - проверка за допустимост на разходите по разходни категории, съгласно заявлението за потвърждаване на субсидия;

  - проверка за наличие на всички необходими съпътстващи документи;

  - заверка на гърба на фактурата на данни отнасящи се за разхода - проект, дейност, година и номер на договор с изпълнител проверка на заверката на гърба на фактурата, съгласно въведените кодове и аналитичността на сметките за проекти, което се отразява в контролния лист.

срок: до 10 работни дни от постъпване на документите по т. 1

отговорен: Финансист ЕУП/Ключов експерт верификация

- След извършване на първа контрола за верифициране на разходите втора контрола се извършва от ръководител ЕУП , който извършва проверка за допустимостта на разходите, съответствие на включените в искането за плащане разходи с установеното от проверката на място, проверка за наличието на всички обстоятелства за извършване на плащане (Приложение МСЕ В 2/Приложение МСЕ В 3).

срок: до 2 работни дни от приключване на първи контрол

отговорен: ръководител ЕУП

- Трета контрола се извършва от ръководител отдел КИПОПТТИ, който извършва административен и технически контрол за извършените проверки с цел потвърждаване на разходите, проверка за допустимост на разходите, както и установяване съответствието на разходите, подлежащи на верифициране, с докладвания физически напредък по проекта. (Приложение МСЕ В 2/Приложение МСЕ В 3).

срок: до 1 работен ден от постъпване на документа/те при него

отговорен:  началник отдел КИПОПТТИ

- След попълване на контролния лист, той се предоставя на директор ИПОПТТИ/ Председател на УС на АПИ, заедно с всички документи за одобрение.

срок: до 1 работен ден от извършване на контрол от отдел КИПОПТТИ

отговорен: ръководител ЕУП

- След одобрение на контролния лист документите за плащане (2 комплекта документи, заверени вярно с оригинала, с подпис и име на заверилия и изписан текст къде се съхранява оригинала)  се предава в отдел ФОПОПТТИ, дирекция ИПОПТТИ за извършване на предварителен контрол за законосъобразност преди извършване на плащане  съгласно (Приложение МСЕ Б-4 ) и  процедиране на плащането, което се извършва съгласно (Приложение МСЕ Б -5).

срок: след одобрение на контролния лист

отговорен: ръководител ЕУП

- При постъпили документи от отдел „Финансово счетоводен за извършени разходи за възнаграждения, командировки и такси на  ЕУП първа контрола за верифициране на разходите се извършва от ключов експерт Верификация на разходите  към съответния ЕУП.  Лицето, отговорно за верификация на разходите извършва цялостна проверка и попълва съответната контрола в контролен лист (Приложение МСЕ В 3)

срок: до 2 работни дни от постъпване на документите

отговорен: Финансист в ЕУП/Ключов                         експерт верификация

- След извършване на първа контрола за верифициране на разходите втора контрола се извършва от ръководител ЕУП, който извършва проверка за допустимостта на разходите и проверка за наличието на всички обстоятелства за извършване на плащане (Приложение МСЕ В 3).

срок: до 1 работен ден от приключване на първи контрол

отговорен: ръководител ЕУП

- Трета контрола се извършва от ръководител отдел КИПОПТТИ, който извършва административен и технически контрол за извършените проверки с цел потвърждаване на разходите, проверка за допустимост на разходите, както и установяване съответствието на разходите, подлежащи на верифициране по проекта. (Приложение МСЕ В 3).

срок: до 1 работен ден от постъпване на документа/те при него

отговорен: началник отдел  КИПОПТТИ

- След попълване на контролния лист, той се предоставя на директор ИПОПТТИ/ Председател на УС на АПИ, заедно с всички документи за одобрение.

срок: до 1 работен ден от извършване на контрол от отдел КИПОПТТИ

отговорен: ръководител ЕУП

- След одобрение на контролния лист документите за плащане (1 комплекта документи, заверени вярно с оригинала, с подпис и име на заверилия и изписан текст къде се съхранява оригинала)  се предава в отдел „Разплащания по проекти“  дирекция  БФРП за включване на разходите във Финансовия отчет

срок: до 30-то число на месеца следващ отчетния

отговорен: ръководител ЕУП 5.3.2.  ПОДГОТОВКА И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА МЯСТО ПРИ  ВЕРИФИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО  ИЛИ САМО ЗА СТРОИТЕЛСТВО

      - Председателят на УС на АПИ подписва заповед, определяща състава на комисията за извършване на проверка на място за верифициране на разходите по плащането по предложение на Ръководителя на ЕУП. Конкретният състав на комисията се определя в зависимост от естеството на работите, по които предстои да се верифицират разходите.

срок: при получаване на фактура

отговорен: ръководител ЕУП

      - Запознаване на членовете на комисията с пълния комплект документи и с всички технически аспекти на видовете дейности по конкретното плащане, подлежащи на проверка за верификация на разходите.

срок: непосредствено след издаване на заповед за комисия за проверка на място

отговорен: председател на комисията за проверка на място

      - Ръководителят на ЕУП уведомява изпълнителя и Консултанта/Инженера (където е приложимо), да осигурят присъствието на свои представители на обекта на определената за извършване на проверката дата.

срок: непосредствено след издаване на заповед за определяне на комисия за проверка на място

отговорен: ръководител ЕУП

      - Посещение на място на обекта и начало на проверката на място за верифициране на разходите от комисията в присъствието на представители на изпълнителя и Консултанта/Строителния надзор (където е приложимо).

срок: до 3 работни дни след получаване на фактура от изпълнителя

отговорен: Председател на комисията

5. Изпълнение на проверката на място на обекта за верифициране на разходите по конкретното плащане – проверка на физическото изпълнение на всички дейности/събития, подлежащи на верификация:

5.1. Извършване на оглед на обекта по всички участъци от строителната площадка, където са извършени дейностите, включени в конкретното плащане;

5.2. Сравнение между отчетените от Изпълнителя и реално установени на обекта количества по видове работи за потвърждаване на количества по видове работи, съгласно проекта, включени в конкретното плащане – избирателно, в зависимост от степента на изпълнение:

- за частично изпълнени позиции – на място се избират конкретни видове работи (за които е приложимо) и се извършва проверка на изпълненото количество спрямо количествата, посочени в искането за плащане;

- за изцяло (100%) изпълнени позиции – на място се избират конкретни видове работи (за които е приложимо) и се извършва проверка на изпълненото количество спрямо количествата, посочени в искането за плащане и се проверява наличието на изискуеми документи за тези видове работи и тяхното съответствие с условията на договора, българското законодателство и действащата нормативна уредба.

срок: по време на проверката на място за верификация на разходите

отговорен: всички членове на комисията за проверка на място за верифициране на разходите

6. Приключване на проверката на място и изготвяне на констативен протокол – обобщаване и описване на всички констатации по изпълнението на дейностите, направени от членовете на комисията по време на проверката на място на обекта. Възложителят  подписва представените разходооправдателни документи (фактура и акт за междинно плащане). Попълва се първа контрола за верификация  съгласно част 5.3.2.

срок: до 10 работни дни от получаване на фактура от изпълнителя

отговорен: Председател на комисията за проверка на място и Ключов експерт Верификация

Комуникацията между административните структури по съответната дейност по настоящата процедура се извършва с официална кореспонденция.

| Дейност | Име и фамилия | Длъжност | Подпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготвил |  | Финансист ЕУП |  |
|  |  | Координатор ЕУП |  |
| Проверил |  | Директор дирекция ИПОПТТИ |  |
| Утвърдил |  | Председател на УС на АПИ |  |

http://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/download/legal_framework/regulation_13162013_cef.pdf