  - Цел

Подготовка и представяне на Контролния орган на Финансов отчет по проект, финансиран от МСЕ.

  - Обхват

Процедурата е задължителна за:

- Дирекция ИПОПТТИ 2014-2020

- Дирекция БФРП

- ЕУП

  - Правила

## 3.1. Общи положения

След сключване на Споразумението за БФП между ИАИМ и АПИ е предоставен аванс в размер на 50 % от сумата осигурена по МСЕ.  АПИ предоставя на Контролния орган (КО) съвместно с Окончателен доклад Искане за плащане на остатъка (60 % от сумата по МСЕ) съгласно член II.23.2.2 от Споразумението за предоставяне на БФП. Преди тази стъпка, бенефициента е получил сертификат за финансовите отчети и свързаните с тях сметки („сертификат за финансовите отчети“ приложение VII към Споразумението за предоставяне на БФП), попълнен и подписан от одобрен одитор.

Окончателния Финансов отчет се изготвя в съответствие с приложение VI към Споразумението за предоставяне на БФП. (публикуван на страницата https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/useful-documents-and-forms)

Окончателния Финансов отчет съдържа подробна информация относно допустимите разходи, преглед на разходите, генериране на печалба.

Финансовият отчет се отнася до проекта като цяло, без оглед на това каква част от него е финансирана чрез безвъзмездната финансова помощ. Отчетът трябва да съдържа пълна информация за всички аспекти на изпълнението за периода на изпълнение на проекта.

Придружаващи документи към финансовия отчет

За  извършени плащания в периода на финансовия отчет:

- Копия от фактури, издадени от изпълнителя.

- Преводно нареждане за плащане.

- Банково извлечение от обслужващата банка.

- Разпечатки от счетоводния софтуер

Изготвеният финансов отчет от страна на бенефициента, заедно с придружаващите го документи, се представя на КО за сведение.

Ако в процеса на проверка на финансовия отчет, КО установи различия по документите, получени от АПИ, касаещи формални пропуски като – грешно наименование на проект и/или и други от подобно естество,  в рамките на 7 работни дни КО писмено уведомява АПИ и връща документите за корекции. АПИ следва да изпрати коригираните документи в рамките на 7 работни дни от получаване на уведомлението.

За дата на получаване на документите се счита датата на регистрация в деловодната система на МРРБ и съответно на бенефициента.

3.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА/СРОКОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ

1. Събиране на всички необходими документи, свързани с разходи през периода на изпълнение на проекта.

срок: постоянен

отговорен: Финансов експерт от ЕУП

2. Изготвяне на Окончателен Финансов отчет от АПИ за всеки отделен проект, финансиран от МСЕ и изпращане в КО.

срок: до 31.01.2021 г.

отговорен: Финансов експерт от ЕУП

3. Корекция на финансов отчет, след установени различия, касаещи формални пропуски, установени от КО.

срок: в рамките на 7 работни дни след  получаване на уведомление от КО

отговорен: Финансов експерт от ЕУП

4. Съхранение на оригиналите на Окончателния Финансов отчет по проекта се извършва от ЕУП

срок: в съответствие с изискванията на МСЕ

отговорен: Финансов експерт от ЕУП