- Цел

Осигуряване на координация и проследимост за гарантиране на законосъобразното, целесъобразно и ефективно разходване на средства по МСЕ.

- Обхват

Процедурата е задължителна за:

- Директор на дирекция ИПОПТТИ

- Директор на дирекция БФРП

- Главен счетоводител

- Началник отдел РП в дирекция БФРП

- Финансист на  ЕУП

- Ръководител ЕУП

- Правила

# 3.1. Общи положения

Изпълнителят по конкретен договор издава фактура на името на бенефициента –АПИ, в съответствие с условията на договора. Бенефициентът проверява приемливостта на разходите за доставки/строителство/услуги. АПИ извършва последователност от дейности за разплащане към изпълнителя при спазване на принципите за добро финансово управление и контрол. Разплащане към изпълнител се извършва при наличие на задължителни разходо - оправдателни документи по извършени и проверени реални дейности. Вземането на конкретно решение за процедиране на плащане към изпълнител се основава на наличие на разумна увереност за целесъобразност и законосъобразност на финансовите операции.

Предложение за извършване на плащане се изготвя по въведени/одобрени типови формуляри (Приложения  към Процедурния наръчник по ОПТТИ)  след извършване на всички конкретни стъпки за верификация на разходите (Приложение МСЕ Б-2). Задължителни приложения към него са всички разходо - оправдателни и доказателствени документи. Пълният комплект за всяко плащане се предоставя на дирекция „Бюджет, финанси и разплащания на проекти”.

Със Заповед на Председателя на АПИ се назначават лица, имащи право да подписват с електронен подпис в системата на интернет банкиране. Оправомощават се по две лица с право на първи подпис и две лица с право на втори подпис, които да инициират платежни нареждания по проекти , финансирани по МСЕ  (До промяна на заповедта или нова заповед се приема за валидна тази, издадена за подписи по ОПТТИ). Тези лица се разпореждат  със средствата по сметките, определени за финансиране на проекта/проектите по МСЕ.

След получаване на пълния комплект документи, отговорният счетоводител от отдел „Финансово-счетоводен“ изготвя платежно нареждане и прави разпечатка/копие на преводното нареждане, което се изпраща до дирекция ИПОПТТИ/отдел ФОПОПТТИ.

Придружаващи документи при извършване на разплащане от АПИ към изпълнителя, които се изпращат като оригинали и копия заверени „вярно с оригинала“ до дирекция БФРП:

- Писмо от дирекция  ИПОПТТИ  до директор на дирекция БФРП и главен счетоводител с искане за извършване на разплащане.

- Фактура – оригинал.

- Контролен лист за верифициране/потвърждаване на разходите- Приложение МСЕ В-2  Верифициране на разходи за проект

- Контролен лист за предварителен контрол за законосъобразност Приложение МСЕ В-6 Законосъобразност.

- Изготвено и подписано Предложение за плащане (Приложение от Наръчника по ОПТТИ), одобрено от Председателя на АПИ.

- Заповед за комисия за приемане работата на изпълнителя – копие (за междинно плащане).

- Протокол за приемане работата на изпълнителя – копие (за междинно плащане).

- Заповед за комисия за проверки на място – копие (за междинно плащане).

- Констативен протокол от извършена проверка на място – копие (за междинно плащане).

- Справка от Агенция Митници и НАП

- Протокол за окончателно приемане на работата (при окончателно плащане)

- Други документи при необходимост.

3.2. Предварителни условия

- Наличие на постъпили фактури и разходо - оправдателни и доказателствени  документи, доказващи действително изпълнени дейности.

- Осъществен цялостен процес по верификация на разходите.

- Установяване на законосъобразността и целесъобразността на предвидения разход по плащането.

3.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА/СРОКОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ

1. Изготвяне на предложение за плащане, съгласно приет формуляр, в който задължително се посочва източника на средствата – МСЕ/средства на АПИ (при съфинансиране по проекта или в случай, че няма наличен лимит в банковата сметка по МСЕ, средства, които впоследствие се възстановяват), друг източник на финансиране. Съгласуване с ръководител ЕУП, началник отдел ФОПОПТТИ, директор на дирекция ИПОПТТИ (или лице с право на подпис на финансови документи, определено със заповед), директор на дирекция БФРП, главен счетоводител и се одобрява от. Председателя на АПИ.

срок: до 2 дни от извършване на предварителен контрол

отговорен: ръководител ЕУП/финансист ЕУП

2. Изпращане с придружително писмо на оригинали на предложение за плащане, оригинална фактура и копие на контролен лист за извършен предварителен контрол преди извършване на разплащания (контролен лист МСЕ В-6), копие на контролен лист за верифициране на разходите (контролен лист МСЕ В-2  и 3), както и предоставяне на заверени копия, заверени „вярно с оригинала” на останалите разходо - оправдателни документи до директор БФРП.

срок: до 2 работен ден от окомплектоване на документите

отговорен: ръководител ЕУП/финансист ЕУП

3. Изготвяне на платежно нареждане за извършване на плащане (в случай на недостатъчен лимит по банковата сметка на съответния проект се изготвя преводно нареждане за плащане със средства на АПИ, които впоследствие се възстановяват  или не се възстановяват ако са собствен принос на Бенефициента). За изплащане на дължим ДДС се изготвя преводно нареждане за плащане със средства на АПИ.

срок: до 1 работен ден от получаване на документите в отдел „Финансово-счетоводен“

отговорен: директор БФРП/Гл. счетоводител

4. Потвърждаване на плащанията от лицата с право на подпис за подписване на преводни нареждания за плащане от името на АПИ.

срок: в деня на изготвяне на преводното нареждане

отговорен: началник отдел „Финансово -   счетоводен“

5. Изпращане на писмо/електронен път за извършени плащания. Предоставяне на заверени копия на преводни нареждания /преводни нареждания за платен ДДС/, банкови извлечения от обслужващата банка/ разпечатки от счетоводната система за осчетоводен разход.

срок: до 2 работен ден от получаване на всички платежни нареждания и банкови извлечения

отговорен: Главен счетоводител / директор БФРП

Комуникацията между административните структури/ЕУП за съответната дейност по настоящата процедура се извършва с официална кореспонденция/електронен път. Изготвянето на придружителните писма към съответните документи е задължение на отговорника по дейността.

| Дейност | Име и фамилия | Длъжност | Подпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Актуализирал |  |  |  |
| Изготвил |  | Началник отдел „Разплащания по проекти“ |  |
| Проверил |  | Директор дирекция ИПОПТТИ |  |
| Утвърдил |  | Председател/Член на УС на АПИ |  |